**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 5**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 07.10.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: H-Brücke Print, Mechanik, Panel als Sensor, PWM-Software

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Blockschaltbild v3 | fertig |
| Dudek | H-Brücke Test + Simulation | verzögert |
| Ye | Plichtenheft | fertig |
| Senel | Motorauswahl | Nicht fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

H-Brücken Auswahl

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | PWM-Software |  |
| Dudek | H-Brücken Print |  |
| Ye | Kennlinie kleines Panel |  |
| Senel | Motorauswahl |  |