**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 6**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 14.10.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Pflichtenheft, Motorauswahl und Bautteile für Step Down

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Software Test mit H-Brücke | Teilweise fertig |
| Dudek | H-Brücke Testschaltung | Teilweise fertig |
| Ye | Pflichtenheft | fertig |
| Senel | Motor | Nicht fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

PCB-Print und Motorauswahl

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Motor in Bewegung bringen |  |
| Dudek | Schaltregler + Bauteile |  |
| Ye | Solarregler Versorgung messen |  |
| Senel | Motor |  |