**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 7**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 21.10.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Stückliste, Mechanik, Regelung

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Motor mit H-Brücke angesteuert, Mechanik | fertig |
| Dudek | Step Down Simulation und H-Brücke Print | fertig |
| Ye | Mechanik, Regelung ausseinandergesetzt | fertig |
| Senel | Grundaufbau fertig und Absprache mit Fleck (Motoren zur Vefügung gestellt) | fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

H-Brücke Fehlersuche, Motorsuche

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Grobe Regelung, Miniaturpenel |  |
| Dudek | Stückliste |  |
| Ye | Kostenrechnung, Pflichtenheft überarbeiten |  |
| Senel | Mechanik Komponentenbeschaffung |  |