**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 12**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 02.12.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Blockschaltbild, Entwicklerboard, Mechanisches Problem und Stromsensor

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Mechanik mit Senel | Problem |
| Dudek | Step Down Reperatur | fertig |
| Ye | Stromsensor | tlw. fertig |
| Senel | Mechanik | Problem |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

Step Down Fehlerfindung, Mechanik nicht stabil

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Mechanik abschließen |  |
| Dudek | Entwicklerboard PCB |  |
| Ye | Stromsensor Programm |  |
| Senel | Mechanik abschließen |  |