**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 13**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 09.12.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Derzeitiger Stand, Noten und weitere Schritte

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Mechanik + Problemstelung | tlw. fertig |
| Dudek | Entwicklerboard | In Arbeit |
| Ye | Software Regelung | In Arbeit |
| Senel | Mechanik + Problemstelung | tlw. fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

Implementierung von Modulen in kicad

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Fertiges Gerüst + Beide Motoren ansteuern |  |
| Dudek | Entwicklerboard | 2 Wochen Zeit |
| Ye | Regelung Software | 2 Wochen Zeit |
| Senel | Fertiges Gerüst |  |