**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 11**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 25.11.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Mechanik, Motor, StepDown 3,3V

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | H-Brücke mit Motor, Stromsensor | fertig |
| Dudek | Step Down 3,3V | Nicht fertig |
| Ye | Stromsensor | fertig |
| Senel | Mechanik | tlw. fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

StepDown 3,3V -> Spannung bricht ein

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | x-y-Achse am Gerüst testen |  |
| Dudek | StepDown 3,3V |  |
| Ye | Regelung für Stromsensor |  |
| Senel | x-y-Achse am Gerüst testen |  |