**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 14**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 16.12.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: Präsentation, 1. Inbetriebnahme, relai und logikpegelfet

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Mechanik geholfen | tlw. fertig |
| Dudek | Entwicklerboard schematic | fertig |
| Ye | Regelungsprogramm | tlw. fertig |
| Senel | Mechanik Verbindungsstück | tlw. fertig |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

Lieferung nicht rechtzeitig angekommen, Mechanik Realisierungsprobleme, Auswahl und Funktion relais

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Realisierung Verbindungsstück |  |
| Dudek | PCB fertigen | Nach Winterferien |
| Ye | Regelung Motor feinschliff |  |
| Senel | Realisierung Verbindungsstück |  |