**Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: 10**

Themenstellung: SSS

Kandidaten/Kandidatinnen: Kereku, Dudek, Ye, Senel

Jahrgang: 5 AHEL 2021/22

Ort: wien

Betreuer/in: Prof. Fuchsberger

Datum: 18.11.2021

Zeit: Lt. Stundenplan

Besprechungsinhalt: StepDown, Motor und Stromsensor

|  |  |
| --- | --- |
| Team | Projektstatus: *on time /* ***gering verzögert*** */ kritisch verzögert* |

1. Erledigt, Was ist bisher geschehen? (Soll / Ist Vergleich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen |
| Kereku | Regelung Stromsensor | tlw. fertig |
| Dudek | StepDown aufgebaut | fertig |
| Ye | Stromsensor bestellt und regelung | fertig |
| Senel | (Corona) |  |

2. Welche Schwierigkeiten gab es? (berichtenswerte Probleme)

Doppelseitiger Print, GND Verbindung StepDown

3. Ziele, bis zum nächsten Berichtszeitpunkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Inhalt der Besprechung | Anmerkungen, vereinbarte To Dos |
| Kereku | Drehung des Solarpanel |  |
| Dudek | Verläufe anschauen und PCB USB |  |
| Ye | Stromsensor testen |  |
| Senel | (Corona) |  |